# 8. Roadmap Tecnica e Piano Operativo

Principio guida La roadmap è organizzata attorno a milestone verificabili — utenti, ricavi, funzionalità — non a date. La priorità assoluta è la validazione del mercato: 50 utenti beta attivi prima di qualsiasi espansione di feature o assunzione.

## 8.1 Stato Attuale dell'MVP (Marzo 2026)

Al momento della presentazione del piano d'impresa, OpenSelf è un prodotto funzionante e pubblicamente accessibile. Non è un prototipo o una demo: è un sistema end-to-end operativo con copertura di test rigorosa e infrastruttura di produzione attiva.

- Prodotto live — MVP live su openself.dev, deployato su infrastruttura cloud europea (Hetzner, Helsinki) con CI/CD automatizzato via Coolify

- Core flow — Flusso completo funzionante: onboarding conversazionale → estrazione fatti → generazione pagina → pubblicazione → aggiornamento via agente

- Memoria — Sistema di memoria a 3 livelli (Short-term, Summary, Knowledge Base + Meta-Memory) e Soul Profile con proposal-and-review

- Automazione — Heartbeat worker operativo (light + deep) con 9 job handler asincroni; conflict detection per i connettori

- Pagina — 18 tipologie di sezione, 3 template di layout, 3 temi visivi; motore di composizione deterministico

- Connettori e LLM — Connettori GitHub e LinkedIn implementati; routing LLM multi-provider (Anthropic, OpenAI, Google Gemini, Ollama)

- Qualità — 1.300+ test automatizzati; infrastruttura eval cross-provider per test comportamentali dell'agente

- Infrastruttura — Autenticazione OAuth (Google, LinkedIn), gestione sessioni, dashboard utente, Sentry per error tracking

## 8.2 Roadmap a 24 Mesi

La roadmap è strutturata in quattro fasi sequenziali. Ogni fase ha un gate di validazione esplicito: la fase successiva inizia solo quando il gate è raggiunto.

| Fase | Periodo | Obiettivo | Milestone chiave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | M1–M3 (2026) | Validazione: 50 utenti beta attivi, feedback raccolto, retention misurata | - 50 utenti beta registrati e attivi - NPS ≥ 30 misurato - Connettori RSS/Atom, Spotify, Strava rilasciati - Agent Brain v2: eliminazione dei conflitti nel system prompt, affidabilità comportamentale - Ottimizzazione costi LLM (target: <€0.05 per utente/mese nel tier free) |
| Fase 1 | M4–M9 (2026) | Lancio pubblico, acquisizione primii utenti paganti, MRR positivo | - Lancio pubblico openself.dev - 500 utenti registrati, 50 utenti Pro (10% conversion) - Attivazione tier Pro (€9/mese): heartbeat automatico, connettori illimitati, dominio custom - Connettori aggiuntivi: WakaTime, Google Scholar (demand-driven) - Dashboard analytics per utente (attività heartbeat, aggiornamenti recenti) |
| Fase 2 | M10–M18 (2026–2027) | Crescita organica, partnership, 2.000 utenti registrati | - 2.000 utenti registrati, 200 utenti Pro (MRR ~€1.800) - Prima assunzione: developer full-stack (o contractor senior) - API pubblica per integrazioni third-party - Temi visivi aggiuntivi e personalizzazione avanzata della pagina - Programma referral strutturato |
| Fase 3 | M19–M24 (2027) | Espansione mercato, features enterprise-light, break-even operativo | - 5.000+ utenti registrati, 500+ utenti Pro (MRR ~€4.500) - Tier Team/Agency per agenzie e studi professionali (pricing da definire) - Connettori enterprise: Notion, Figma, Behance - Break-even sui costi operativi (infrastruttura + personale) - Valutazione espansione geografica (FR, DE, ES) |

## 8.3 Piano Operativo e Struttura del Team

OpenSelf parte come progetto a fondatore singolo. Il piano di crescita del team è strettamente legato al raggiungimento di milestone di ricavo: nessuna assunzione prima che i ricavi lo giustifichino.

### Fase 0–1: Fondatore singolo con supporto esterno

Il fondatore copre interamente lo sviluppo tecnico, il product management e il go-to-market iniziale. Per le funzioni specialistiche non core (design UI/UX, legal, fiscale) vengono utilizzati consulenti a progetto. I costi operativi in questa fase sono minimali: infrastruttura cloud (~€30-50/mese), costi LLM per gli utenti beta (stimati <€100/mese a 50 utenti), strumenti SaaS essenziali.

### Fase 2 (M10+): Prima assunzione

Al raggiungimento di ~€1.500-2.000 MRR, si valuta la prima assunzione: un developer full-stack senior, preferibilmente con esperienza in AI/LLM. Alternativa: contractor remoto a progetto per accelerare lo sviluppo dei connettori e dell'API pubblica. La scelta dipenderà dalla velocity richiesta e dalla stabilità dei ricavi.

### Fase 3 (M19+): Team minimo viabile

Con 400-500 utenti Pro e MRR stabile, si completa il team minimo: 1 developer aggiuntivo (frontend/design), 1 risorsa part-time per customer success e community. L'obiettivo è arrivare al break-even operativo con un team di 3 persone equivalente full-time.

## 8.4 Infrastruttura e Scalabilità

L'architettura attuale è progettata per scalare verticalmente fino a ~5.000 utenti attivi senza modifiche strutturali. Il stack — Next.js App Router, SQLite, worker asincrono, Coolify su Hetzner — è ottimizzato per semplicità operativa e costo contenuto nella fase di validazione.

- Attuale — Fase 0–1 (0–500 utenti): Hetzner CX23 (2 vCPU, 4GB RAM), SQLite, costo infrastruttura ~€30-50/mese

- Scaling verticale — Fase 2 (500–2.000 utenti): Upgrade a Hetzner CX32/CX42, migrazione a PostgreSQL, CDN per asset statici, costo stimato ~€100-200/mese

- Architettura distribuita — Fase 3 (2.000–10.000 utenti): Separazione worker da app server, read replicas, blob storage per export dati, costo stimato ~€300-500/mese

- LLM cost optimization — Routing LLM multi-provider già implementato: permette di ottimizzare il costo per task (Gemini Flash per task leggeri, modelli premium per generazione iniziale) e di mantenere la resilienza in caso di downtime di un provider

## 8.5 KPI e Metriche di Successo

Le metriche prioritarie per la fase di validazione sono la retention degli utenti attivi e la conversion free→Pro. Il volume assoluto di registrazioni è secondario rispetto alla qualità dell'engagement.

| KPI | M+3 | M+12 | M+24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Utenti registrati | 50 (beta) | 500 | 5.000 |
| Utenti Pro (paganti) | 0 (beta gratuito) | 50 | 500 |
| MRR | €0 | ~€450 | ~€4.500 |
| Conversion free→Pro | N/A | 10% | 10% |
| Retention M+1 (attivi) | ≥ 40% | ≥ 50% | ≥ 55% |
| NPS | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 45 |
| Costo LLM per utente/mese (free) | <€0.05 | <€0.04 | <€0.03 |
| Copertura test automatizzati | >85% | >85% | >85% |

Nota metodologica I target di MRR e utenti paganti sono deliberatamente conservativi nella fase 0–1. L'obiettivo primario dei primi 12 mesi non è la massimizzazione dei ricavi, ma la validazione del prodotto-mercato fit. Un NPS ≥ 40 con 500 utenti registrati ha più valore strategico di €5.000 MRR con utenti insoddisfatti.

OpenSelf — Piano d'Impresa | Sezione 8: Roadmap Tecnica e Piano Operativo | Documento riservato